COMUNICACIÓN DE ACUERDO

SCI-449-2009

02 de julio del 2009

| A: | Dr. Dagoberto Arias Aguilar, Rector a.i |
| --- | --- |
|  | MBA. Bernal Martínez Gutiérrez, Vicerrector de Administración |
|  | Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditoría Interna |
| DE: | Licda. Bertalía Sánchez, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional |
| ASUNTO: | Sesión Ordinaria No. 2616, Artículo 16, del 2 de julio del 2009. Solicitud a la Auditoría Interna para realizar una auditoría sobre la construcción de los edificios LAIMI II, Clínica de Salud, Ciencias del Lenguaje e Ingeniería Ambiental |

Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo citado en la referencia, el cual dice:

CONSIDERANDO QUE:

- La Comisión de Planificación y Administración a propósito de inquietudes manifestadas por algunos funcionarios de la Institución, ha solicitado información a la Oficina de Ingeniería, Departamento de Mantenimiento y Centro de Cómputo, respecto a los recursos invertidos en la construcción y adecuación de los edificios LAIMI II, Clínica de la Salud, Ciencias del Lenguaje e Ingeniería Ambiental.

- Mediante oficio SCI-263-2009 y 281-2009 respectivamente, se solicitó al Ing. Saúl Fernández, Director de la Oficina de Ingeniería, informar el estado de avance del Edificio LAIMI II, si esta obra está totalmente finalizada y recibida.  Asimismo informar sobre el presupuesto originalmente aprobado por el Consejo Institucional, cuánto costó y cuánto es por ajustes, además informar si han encontrado deficiencias importantes a la hora de la entrega del edificio.

Con respecto a la Clínica de la Salud y Ciencias del Lenguaje que informe sobre las principales deficiencias encontradas y los gastos incurridos para las mejoras y quién ha asumido el costo, la Oficina de Ingeniería o el Departamento de Mantenimiento.

- Asimismo, el señor Florencio Prendas, Director del Departamento de Mantenimiento mediante oficio SCI-265-2009 y 280-2009 respectivamente, se le solicitó que informe a esta Comisión los gastos asumidos para mejoras de los edificios “Clínica  de  la Salud, Ciencias   del   Lenguaje   e   Ingeniería   Ambiental”, al  ser entregados a la Institución, así como informar los gastos incurridos por la dependencia a su cargo de las nuevas instalaciones en obra que

COMUNICADO DE ACUERDO

Sesión Ordinaria No. 2616, Artículo 16, del 2 de julio del 2009

Página 2

según su criterio deben ser parte de la construcción original y que deben estar contempladas en el presupuesto al momento de ser recibida la obra por la institución.

- Al Sr. Alexander Valerín, Director del Centro de Cómputo, mediante oficio SCI-264-2009, se le solicitó informar sobre el estado de la ejecución del presupuesto para equipamiento aprobado por el Consejo Institucional del LAIMI II.  Además cuál es la fecha prevista para la operación del LAIMI II.

- Al MBA. Jorge Mena C., Director del Departamento de Financiero Contable, mediante oficio SCI-323-2009, se solicitó remitir a esta Comisión el desglose de los gastos incurridos para las obras (Clínica de Salud, Laboratorio de Microcomputadoras Sede Central Cartago (equipo de cómputo e infraestructura), Escuela de Ciencias del Lenguaje, Escuela de Producción Industrial y Carrera de Ingeniería Ambiental), mismo que debe reflejar lo que originalmente estaba presupuestado y lo que se hecho por reajustes indicando el presupuesto que sirvió para darles contenido.

- Se recibió el Oficio OI-143-09 con fecha 27 de mayo del 2009, suscrito por el Ing. Saúl Fernández E., Director, Oficina de Ingeniería, en el cual adjunta los informes resumen de los procesos constructivos de los Edificios para Ciencias del Lenguaje, LAIMI II, Clínica de Salud y Obras complementarias de la Clínica y el LAIMI II. Lo anterior en respuesta a la solicitud realizada mediante oficios SCI-263-2009 y SCI-281-2009.

- Se recibió el oficio DAM-113-2009 y 123-2009, con fecha 14 de mayo y 25 de mayo del 2009 respectivamente, suscrito por el Lic. Florencio Prendas, Director del Departamento de Administración de Mantenimiento, en el cual remite la información solicitada por esta comisión respecto a las edificaciones LAIMI II, Ciencias del Lenguaje, Ambiental y Clínica de la Salud.

- Se recibió el Oficio CC-397-2009, con fecha 14 de abril del 2009, suscrito por el Ing. Alexander Valerín C., Director, Centro de Cómputo, dirigido a la Máster Sonia Barboza Flores, Coordinadora, Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual responde al oficio SCI-264-2009, e informa que no se puede presentar la información sobre el estado del proyecto LAIMI II, ya que el Consejo de Rectoría pospuso la revisión del presupuesto correspondiente para la próxima sesión.

COMUNICADO DE ACUERDO

Sesión Ordinaria No. 2616, Artículo 16, del 2 de julio del 2009

Página 3

- La Comisión de Planificación y Administración en diversas reuniones se abocó al análisis de la información  enviada  por  las  diferentes  dependencias. Además se reunió con los señores Prendas, Valerín y el señor Auditor Interno, siendo el segundo quien entregó a esta Comisión información valiosa que, hizo que la misma considere trascendental que se solicite a la Auditoría Interna proceder a realizar un estudio al respecto.

- Esta información presenta fotografías sobre eventuales insuficiencias en la construcción particularmente del LAIMI II y de costos asumidos por Administración de Mantenimiento para corregir y poner a punto los edificios, particularmente los de Ciencias del Lenguaje y de Clínica de la Salud.

- Se recibió el oficio DFC-1052-2009 con fecha 22 de junio del 2009, suscrito por el MBA. Jorge Mena Calderón, Director del Departamento Financiero Contable, dirigido a la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta la información solicitada sobre los gastos incurridos y los reajustes realizados para la construcción de las diferentes edificaciones del ITCR.

- En razón de la información remitida por el Director del Departamento Financiero Contable, la Comisión de Planificación y Administración elaboró el siguiente cuadro donde se muestran las diferencias con respecto al monto aprobado para cada una de las licitaciones:

| Cuadro resumen de montos aprobados por Licitación y lo cancelado según Financiero Contable |
| --- |
| * SESIÓN NO. | LICITACIÓN No. | NOMBRE | MONTO APROB. POR EL CI | NOMBRE DE LA EMPRESA | MONTO CARGADO AL PROYECTO | DIFERENCIA | PAGADO POR REAJUSTE |
| 2463 Art. 11, 11/05/06 | Licitación Pública No. 07-2005 | “Construcción de la Primera Etapa Edificio Ingeniería Ambiental” | 88.756.171,00 | Empresa Industrias Bending S.A | 99.533.247,04 | -10.777.076,04 | 10.777.076,10 |
| 2485, Art. 12, 12/10/06 | Licitación Pública No. 04-2006 | “Construcción de la Segunda Etapa Edificio Ingeniería Ambiental” | 142.182.487,00 | Empresa CONSTARQ S.A | 159.160.951,39 | -16.978.464,39 | 17.130.464,44 |
| 2457, Art. 11, 23/03/06 | Licitación Pública No. 06-2005 | "Construcción de Edificio de Aulas y Cubículos para Ciencias del Lenguaje, Sede Central, Cartago” $567000 a $1=515 (estimado según datos BCCR) | 292.005.000,00 | Empresa AP Constructora | 322.179.134,40 | -30.174.134,40 | 0,00 |

COMUNICADO DE ACUERDO

Sesión Ordinaria No. 2616, Artículo 15, del 2 de julio del 2009

Página 4

| 2521, Art. 10, 3/08//07 | Licitación Pública No. 2007LPN-000003-APITCR | “Construcción de Edificio para Clínica de Salud, Sede Central Cartago” | 177.291.635,79 | Empresa Industrias Bending S.A., | 255.888.847,16 | -78.597.211,37 | 20.851.156,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2521, Art. 11, 13/08/07 | Licitación Pública No. 2007LPN-000002-APITCR | “Construcción de Edificio para Laboratorio de Microcomputadoras Sede Central Cartago” | 157.015.271,55 | Empresa E.S. Consultoría y Construcción, S.A. | 206.461.075,10 | -49.445.803,55 | 10.925.935,20 |
| 2547, Art. 10 28/02/08 | Licitación Pública No. 2007LPN-000005-APITCR | “Construcción de Edificio para la Escuela de Ingeniería en Producción Industrial" | 400.670.000,00 | Empresa AP Constructora S. A. | 395.430.015,35 | 5.239.984,65 | 15.500.134,15 |
| Fuente: Elaborado con base en acuerdos* del Consejo Institucional y memorando DFC 1052-2009 |

- Además, se recibió la información sobre la fórmula aplicada para el cálculo de los reajustes, los cuales son aprobados por la Oficina de Ingeniería previa solicitud del contratista y la respectiva evaluación por parte de esta Oficina, la cual consiste en:

Las ofertas en colones podrán ser reajustadas mediante el procedimiento de reajustes de precios publicado en la Gaceta Nº 94 del 17 de mayo del 2006 y sus reformas publicadas en la Gaceta Nº 139 del 19 de julio del 2006; por lo tanto, los participantes deberán incluir en su oferta el desglose de los rubros que componen la formula que a continuación se detalla para los contratos de edificaciones:

En donde:

PC	Representa el precio del contrato.

CDM	Representa la ponderación del total de costos de mano de obra directa.

CDI	Representa la ponderación del total de costos de insumos directos.

CIM	Representa la ponderación del total de costos de mano de obra indirecta.

CI1	Representa la ponderación del total de costos de insumos indirectos.

CE	Representa la ponderación del costo de los insumos y servicios específicos.

U	Representa la ponderación de la utilidad.

I	Representa la ponderación dispuesta para el rubro de imprevistos.

El Instituto empleará para el cálculo del reajuste de precios, cuando los precios hayan sido contratados en colones costarricenses, la siguiente fórmula de conformidad con lo establecido en la estructura de precios del contrato de edificaciones:

COMUNICADO DE ACUERDO

Sesión Ordinaria No. 2616, Artículo 16, del 2 de julio del 2009

Página 5

En donde,

RP		Representa el monto total de reajuste de precios periódica.

EPA 		Representa el monto de la estimación periódica del avance.

CDM		Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano de Obra Directa presupuestados.

CD1		Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos de Insumos Directos presupuestados.

CIM		Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano de Obra Indirecta presupuestados.

CII		Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos de Insumos Indirectos presupuestados.

CE		Representa la ponderación del monto total a precios iniciales del costo total de los insumos y servicios específicos.

IME1		Representa el índice de precios de mano de obra directa para construcción para el mes de facturación.

IME0		Representa el valor del índice de precios inicial de mano de obra directa para construcción.

IOIE1 	Representa el índice de precios de edificaciones para el mes de facturación.

IOIE0 	Representa el valor del índice de precios inicial de edificaciones.

ISM1	Representa el índice de precios de mano de obra indirecta para el mes de facturación.

ISM0	Representa el valor del índice de precios inicial de mano de obra indirecta.

IPC1	Representa el índice de precios al consumidor para el mes de facturación.

IPC0	Representa el valor del índice de precios inicial al consumidor.

RA	Cambio porcentual del precio que se determinará por método analítico, conforme se establece en el artículo 31 del presente Reglamento General de Contratación Administrativa.

SE ACUERDA:

- Solicitar a la Auditoría Interna un estudio de auditoría, con respecto a posibles deficiencias técnicas en los edificios LAIMI II, Clínica de Salud, Ciencias del Lenguaje, e  Ingeniería  Ambiental, en contraposición con  lo  contratado en  cada

COMUNICADO DE ACUERDO

Sesión Ordinaria No. 2616, Artículo 16, del 2 de julio del 2009

Página 6

una  de  las Licitaciones; así  como  los  costos totales  invertidos por  la Institución  mediante  las distintas vías de asignación presupuestaria, por ejemplo, Licitación Pública, Licitación Abreviada, partidas de Administración de Mantenimiento o cualquier otra que haya sido necesaria para concluir las obras y ponerlas en funcionamiento.  Adicionalmente la Auditoría deberá revisar todo el proceso administrativo relacionado con las obras, los avances de las obras, los pagos realizados, el proceso de recibo así como los resultados finales obtenidos, para llegar a conclusiones y recomendaciones dirigidas al Consejo Institucional.

- Solicitar a la Administración, que por la vía de la Modificación Presupuestaria, se asignen recursos a la Auditoría Interna en la Partida “Servicios de gestión y apoyo”,  para la contratación de los servicios profesionales de acuerdo con los requerimientos de la Auditoría Interna,  en caso de que  fuera necesario.

- Comunicar. ACUERDO FIRME.

BSS/apmc

| ci. Secretaría del Consejo Institucional | Centro de Archivo y Comunicaciones |
| --- | --- |
| Auditoría Interna | Oficina de Prensa (Publicar) |
| Asesoría Legal | FEITEC |
| Centro Académico |  |
| Vicerrectoría de Docencia |  |
| VIE |  |