##### SCI-632-2016

Comunicación de acuerdo

| Para: | Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector Ing. Andrés Robles, Vicerrector a.i. de Docencia Ing. Luis Paulino Méndez, Coordinador de la Comisión Banco Mundial MBA. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración Dra. Claudia Madrizova, Vicerrectora Vida Estudiantil y Servicios Académicos Dra. Paola Vega, Vicerrectora de Investigación y Extensión Dr. Edgardo Vargas Jarquín, Director Sede Regional San Carlos M.Sc. Marlene Ilama, Directora Centro Académico San José Máster Roxana Jiménez, Directora Centro Académico de Limón Máster Xinia Alfaro, Directora Centro Académico de Alajuela MAU. Tatiana Fernández, Directora Oficina de Planificación Institucional Ing. Saúl Fernández, Director Oficina de Ingeniería Ing. Manuel Centeno, Director Depto. Administración de Mantenimiento Licda. Kattia Calderón, Directora del Departamento de Aprovisionamiento |
| --- | --- |
| De: | Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional Instituto Tecnológico de Costa Rica |
| Fecha: | 12 de octubre de 2016 |
| Asunto: | Sesión Ordinaria No. 2993, Artículo 9, del 12 de octubre de 2016. Modificación del inciso c) del acuerdo del Consejo Institucional, Sesión N. 2979, Artículo 8, del 22 de junio de 2016: “Actualización del Proyecto de Mejoramiento Institucional y definición de los límites para la modificación del mismo” |

Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Institucional, citado en la referencia, el cual dice:

# RESULTANDO QUE:

- El Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 2979, Artículo 8, del 22 de junio de 2016, tomó el acuerdo denominado: “Actualización del Proyecto de Mejoramiento Institucional y definición de los límites para la modificación del mismo”, en los siguientes términos:

“…

c.  Modificar el acuerdo tomado por el Consejo Institucional, en Sesión Extraordinaria No. 2974, Artículo 1, del 30 de mayo de 2016, “Modificación del Plan de Infraestructura Institucional y Autorización a la Administración para solicitar un Préstamo por 20 millones de  dólares para desarrollar infraestructura y equipamiento en el ITCR”, inciso a., para que el cuadro con los proyectos que corresponde a las iniciativas del Proyecto de Mejoramiento Institucional, se lea de la siguiente forma (según cuadro de la página 54 del Plan de Mejoramiento Institucional aprobado en el inciso anterior):

| # | Nombre de la iniciativa | PMI PROPUESTO FINANCIAMIENTO EXTERNO NUEVO MONTOS (US$) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Infraestructura adjudicado1 | Equipa-miento | Sistemas adjudicado1 | Becas1 | TOTAL comprometido+estimado |
| 1 | Residencias estudiantiles | 6.186.658,83 | 500.000 |  |  | 6.686.658,83 |
| 2 | Comedor estudiantil | 3.292.686,00 | 400.000 |  |  | 3.692.686,00 |
| 3 | Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación | 7.119.882,63 | 1.228.000 |  |  | 8.347.882,63 |
| 4 | Núcleo Integrado de Seguridad Laboral | 1.883.963,52 | 300.000 |  |  | 2.183.963,52 |
| 5 | Sistema de Gestión e Información |  |  | 927.611,70 |  | 927.611,70 |
| 6 | Formación académica de profesores |  |  |  | 4.222.500,65 | 4.222.500,65 |
| 7 | Ampliación de la Biblioteca | 3.950.325,83 | 362.500 |  |  | 4.312.825,83 |
| 8 | Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos | 5.390.673,70 | 100.000 |  |  | 5.490.673,70 |
|  | Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos (docencia) | 2.942.968,59 | 100.000 |  |  | 3.042.968,59 |
|  | Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos (Investigación) | 2.447.705,12 |  |  |  | 2.447.705,12 |
| 9 | Núcleo Integrado Química- Ambiental | 8.448.040,16 | 500.000 |  |  | 8.948.040,16 |
| 10 | Núcleo Integrado de Diseño | 2.535.479,77 | 90.000 |  |  | 2.625.479,77 |
| 11 | Fortalecimiento del Centro Académico de San José | 2.361.677,20 | 200.000 |  |  | 2.561.677,20 |
| TOTALES | 41.169.387,65 | 3.680.500 | 927.611,70 | 4.222.500,65 | 50.000.000,00 |

d. Autorizar a la Administración realizar modificaciones sobre los proyectos del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), según el siguiente detalle:

- Autorizar a la Administración para modificar las iniciativas de infraestructura de acuerdo al monto adjudicado dentro de cada iniciativa, hasta por un máximo de un 15%, que corresponde a los imprevistos (5%) y escalamientos (10%). Si se supera el porcentaje establecido debe ser aprobado por el Consejo Institucional.

…”

CONSIDERANDO QUE:

- La Secretaría del Consejo Institucional, recibe el oficio R-1085-2016, con fecha de recibido 06 de octubre de 2016, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, dirigido al Dr. Bernal Martínez Gutiérrez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual adjunta la propuesta de modificación del acuerdo del Consejo Institucional, Sesión No. 2979, Artículo 8, del 22 de junio de 2016, denominado: “Actualización del Proyecto de Mejoramiento Institucional y definición de los límites para la modificación del mismo”.

- La Comisión de Planificación y Administración en reunión No. 697-2016, del 10 de octubre de 2016, revisa la propuesta adjunta al oficio R-1085-2016, recibe a los integrantes de la Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional, BQ. Grettel Castro, Licda. Evelyn Bonilla, la Licda. Madelaine Campos y el Ing. Saúl Fernández, quienes exponen ampliamente las justificaciones de la propuesta de modificación del citado acuerdo, destacando lo siguiente:

“A la fecha se han adjudicado los contratos para la construcción de los edificios de Residencias Estudiantiles, Núcleo de TIC y Núcleo de Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, Fortalecimiento del Centro Académico de San José, Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos (Docencia), Núcleo Integrado de Diseño Industrial, Ampliación de Biblioteca y Núcleo Integrado de Química-Ambiental.

En el caso particular de San Carlos, el proyecto BIOTEC-PROTEC, surge de la necesidad de dotar a la Sede Regional de la infraestructura necesaria para desarrollar la investigación en los campos de la Computación, Producción Industrial, Electrónica y Biotecnología, para esto se diseñaron dos módulos con un área de 695 m2 cada uno.

Dada la naturaleza de los mismos, se dotaron de una serie de instalaciones especializadas como son sistemas de aires acondicionados en la totalidad de la edificación y en la mayor parte de los laboratorios se solicitó por parte del usuario equipo de precisión, además los laboratorios llevan aire comprimido, muebles de concreto, pisos vinílicos asépticos, instalaciones eléctricas para equipos especializados y en cantidades mayores a lo estándar, UPS, etc.

Esto hizo que el costo de la obras se incrementara notablemente, a lo que debemos agregar la incidencia del factor zona y a la baja participación en esta licitación, por la gran cantidad de oferta de iniciativas del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, PMES, en el resto de la Universidades Estatales.

A esto debemos agregar la obra exterior del proyecto con un costo superior a los 350 mil dólares (ver cuadro No1), lo cual de alguna forma justifica que el costo de esta obra se convierta en uno de los más altos del conjunto de proyectos TEC.

Cuadro 1. Monto de oferta sin eventos compensables de la construcción BIOTEC-PROTEC

| Concepto | Monto1 US$ |
| --- | --- |
| Obra exterior | 356.758,24 |
| BIOTEC | 1.586.932,89 |
| PROTEC | 1.498.015,53 |
| Total | 3.441.706,66 |

1: No incluye los eventos compensables

El siguiente cuadro muestra el costo por metro cuadrado de los edificios en construcción con fondos Banco Mundial:

Cuadro 2. Costo unitario del área para las edificaciones de las iniciativas del PMI-ITCR

Con fundamento en lo anterior no se encuentra razón por la cual la obra BIOTEC-PROTEC no deba ser adjudicada, al contrario encontramos una oportunidad para poder continuar con el proyecto y poder cumplir con los compromisos adquiridos con el Banco Mundial y dado que el monto presupuestado para la obra BIOTEC-PROTEC y el monto ofertado se tiene un faltante de 1.378.930,79 colones se propone financiar de la siguiente manera:

Cuadro 3. Propuesta de Financiamiento de BIOTEC-PROTEC

| Origen de los Fondos | Monto |
| --- | --- |
| Remanentes producto del Escalamiento de obras prontas a finalizar | 168.400,87 |
| Remanentes de las reservas por escalamientos de obras1 | 212.843,92 |
| Equipamiento Núcleo Integrado Química-Ambiental 2 | 500.000,00 |
| Equipamiento Comedor Estudiantil2 | 400.000,00 |
| Mobiliario Comedor Estudiantil2 | 97.686,00 |
| Total | 1.378.930,79 |

1Monto presupuestado

2El equipo de estas iniciativas se estaría adquiriendo con Fondos Propios

Los alcances del PMI no se modifican pues tanto el equipamiento del Núcleo Integrado de Química-Ambiental y Comedor Estudiantil como el mobiliario de este último, serán financiados con Fondos Propios según oficios ViDa-UCPI-143-2016 y VAD-546-2016, de los cuales se adjuntan.

En el cuadro siguiente se presentan los cambios generados en la distribución de fondos del financiamiento.

Cuadro 4. Cambios propuestos en la distribución de fondos del financiamiento del PMI-ITCR

- De acuerdo con lo expuesto, y realizadas las consultas por parte de los integrantes de la Comisión de Planificación y Administración, se dispone elevar la siguiente propuesta al Pleno, por realizarse el miércoles 12 de octubre de 2016.

SE ACUERDA:

- Modificar el inciso c) del  acuerdo del Consejo Institucional, Sesión No. 2979, Artículo 8, del 22 de junio de 2016: “Actualización del Proyecto de Mejoramiento Institucional y definición de los límites para la modificación del mismo”, con el fin de actualizar la tabla de distribución de los proyectos del Banco Mundial según el siguiente detalle:

DISTRIBUCIÓN FONDOS DE FINANCIAMIENTO PMI-ITCR

| # | Nombre de la iniciativa | PMI PROPUESTO FINANCIAMIENTO EXTERNO NUEVO MONTOS (US$) | Remanente/faltante |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Infraestructura | Equipamiento | Sistemas adjudicado | Becas | TOTAL comprometido +estimado |  |
| 1 | Residencias estudiantiles | 6.097.895,48 | 500.000,00 |  |  | 6.597.895,48 | 88.763,35 |
| 2 | Comedor estudiantil | 3.190.223,57 | 0,00 |  |  | 3.190.223,57 | 502.462,43 |
| 3 | Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación | 7.102.869,91 | 1.228.000,00 |  |  | 8.330.869,91 | 17.012,72 |
| 4 | Núcleo Integrado de Seguridad Laboral | 1.852.802,65 | 300.000,00 |  |  | 2.152.802,65 | 31.160,87 |
| 5 | Sistema de Gestión e Información |  | 0,00 | 927.611,70 |  | 927.611,70 | 0,00 |
| 6 | Formación académica de profesores |  | 0,00 |  | 4.222.500,65 | 4.222.500,65 | 0,00 |
| 7 | Ampliación de la Biblioteca | 3.950.325,83 | 362.500,00 |  |  | 4.312.825,83 | 0,00 |
| 8 | Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos | 6.590.073,07 | 100.000,00 |  |  | 6.690.073,07 | (1.199.399,37) |
|  | Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos (docencia) | 2.942.968,59 | 100.000,00 |  |  | 3.042.968,59 | 0,00 |
|  | Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos (Investigación) | 3.647.104,49 | 0,00 |  |  | 3.647.104,49 | (1.199.399,37) |
| 9 | Núcleo Integrado Química- Ambiental | 8.448.040,16 | 0,00 |  |  | 8.448.040,16 | 500.000,00 |
| 10 | Núcleo Integrado de Diseño | 2.475.479,77 | 90.000,00 |  |  | 2.565.479,77 | 60.000,00 |
| 11 | Fortalecimiento del Centro Académico de San José | 2.361.677,20 | 200.000,00 |  |  | 2.561.677,20 | 0,00 |
| TOTALES | 42.069.387,65 | 3.680.500,00 | 927.611,70 | 4.222.500,65 | 50.000.000,00 | 0,00 |

Nota: Los datos mostrados en fondo verde es lo que se encuentra adjudicado

Los fondos para cubrir el equipamiento del comedor estudiantil y el núcleo integrado de Química-Ambiental disminuidos en la tabla anterior, serán tomados en primera instancia de cualquier remanente generado dentro de los proyectos del Banco Mundial y en segunda instancia serán tomados de fondos de contrapartida institucionales, de acuerdo al detalle indicado en la siguiente tabla.

| # | Nombre de la iniciativa | Monto adicional de Equipamiento US$ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Comedor estudiantil | 497.686,00 |
| 9 | Núcleo Integrado Química- Ambiental | 500.000,00 |
|  | TOTAL | 997.686,00 |

NOTA:  El monto indicado para comedor estudiantil incluye equipo y mobiliario y no es idéntico al mostrado en la columna de “Remanente/Faltante” del cuadro del inciso anterior, pues esta diferencia incluye la previsión que se había hecho para escalamiento en esta iniciativa.

- Comunicar.  ACUERDO FIRME.

PALABRAS CLAVE: Modificación - acuerdo - N. 2979 - Distribución - Proyecto - Mejoramiento Institucional - definición - límites

# BSS/ars

| ci. Secretaría del Consejo Institucional |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Oficina Asesoría Legal

Auditoría Interna (Notificado a la Secretaria vía correo electrónico)

Comunicación y Mercadeo

Centro de Archivo y Comunicaciones

FEITEC